Утверждаю

Директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»

__________  Титов Антон Васильевич

М.П.

«_____» ___________________ 2013 г.

Технико-экономическое обоснование целесообразности инвестиционного проекта организации предприятия по производству полиуретановой монтажной пены, силиконовых герметиков и жидких гвоздей на территории Свердловской области

Российская федерация

Нижний Тагил

2013 год

Технико-экономическое обоснование целесообразности инвестиционного проекта организации предприятия по производству полиуретановой монтажной пены на территории Свердловской области.

Содержание

Введение………………………………………………………………………..3

- Суть проекта………………………………………………………………..5

- Анализ отрасли производства строительных материалов и её

отдельных сегментов – полиуретановая монтажная пена, герметики и жидкие гвозди……………………………………………………………….…6

- Маркетинг…………………………………………………………………..7

- Оценка рисков……………………………………………………………..11

Заключение………………………………………………………………..….12

Введение

Фирма ООО "ПРОГРЕСС-СТРОЙ" (далее - фирма) создана в сентябре 2012 г. для осуществления коммерческой и производственной деятельности на рынке строительных материалов.

За время работы фирмой был проведен ряд маркетинговых исследований рынка строительных материалов, в результате которых сформировалось устойчивое мнение о необходимости организации на территории Свердловской области предприятия по производству полиуретановой монтажной пены, герметиков и жидких гвоздей.

Для реализации данного инвестиционного проекта требуется финансирование в размере 44 млн. рублей.

Из них:

| Наименование статьи затрат | Производство монтажной пены, руб. | Производство герметиков и жидких гвоздей, руб. |
| --- | --- | --- |
| Закуп оборудования | 8 300 000 | 3 000 000 |
| Закуп сырья и комплектующих | 5 800 000 | 2 000 000 |
| Создание и регистрация торговой марки | 50 000 |
| Монтаж оборудования | 400 000 | 150 000 |
| Строительство администр.-производственного помещения | 20 000 000 |
| Доп. организац.-технические расходы (приобретение оргтехники, офисной мебели, обучения персонала и т.п.) | 300 000 |
| Приобретение тягача | 3 500 000 |
| Приобретение погрузчика | 500 000 |

Финансирование необходимо осуществлять в соответствии с нижеприведенным графиком:

| Назначение платежа | Сумма, тыс. руб. | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1-й платеж по договору поставки оборудования | 3 390 | В момент совершения инвестиционной сделки |
| Приобретение производственного помещения | 8 000 | В момент совершения инвестиционной сделки |
| Создание и регистрация торговой марки | 50 | В момент совершения инвестиционной сделки |
| Обучение персонала | 40 | В момент совершения инвестиционной сделки |
| 2-й платеж по договору поставки оборудования | 4 520 | Через 1 месяц после совершения инвестиционной сделки |
| Проект реконструкции производственного помещения |  | В момент совершения инвестиционной сделки |
| Реконструкция производственного помещения |  | Через 1 месяца после совершения инвестиционной сделки |
| Приобретение оргтехники, офисной мебели, хоз. инвентаря, повторное обучение персонала. | 260 | Через 2 месяца после совершения инвестиционной сделки |
| Завершающий платеж по договору поставки оборудования | 3 390 | Через 3 месяца после совершения инвестиционной сделки |
| Монтаж оборудования | 550 | Через 3 месяца после совершения инвестиционной сделки |
| Закуп сырья и комплектующих | 7 800 | Через 2,5 месяца после совершения инвестиционной сделки |

Срок окупаемости проекта 7  месяцев с момента запуска при максимальной загрузке производственных мощностей.

- Суть проекта.

Суть проекта - организация предприятия по производству полиуретановой монтажной пены, силиконовых герметиков на территории Свердловской области.

Производственное помещение находится на территории г. Нижний Тагил. Площадь помещения – 1338 кв. метров.

Производственные мощности – 1 автоматическия линия по производству аэрозольной продукции на 500 000 баллонов в месяц. Страна производитель – Франция. 1 автоматическая линия по производству герметиков и жидких гвоздей на 200 000 упаковок в месяц. Поставщик - официальный представитель ведущих производителей Франции, Германии, Австрии, Италии, Чехии, Польши в области аэрозолей, аэрозольного оборудования, машин и аэрозольных комплектующих ООО «Французский Торговый дом» г. Москва.

Срок поставки оборудования – 120 дней.

Срок монтажа оборудования – 14 дней.

Поставщики сырья – ООО «Дау Изолан» г. Владимир (Dow Chemical (США)), ООО «Компания Кондор», ООО «Маркон-Холод» г. Санкт-Петербург (Du Pont), ООО «Юнифол».

Рынок сбыта – рынок Свердловской, Тюменской, Курганской Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.

Емкость рынка – 22 000 000 баллонов монтажной пены и 8 000 000 упаковок герметика и жидких гвоздей в год.

Планируемый срок возврата инвестиций – 16 месяцев.

Доходность инвестиций – 51% годовых

Общая сумма возврата инвестиций – 66 575 200 рублей

Общий доход от инвестирования – 22 575 200 рублей

ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» планирует создание и регистрацию собственной торговой марки.

- Анализ отрасли производства строительных материалов её сегмента – полиуретановая монтажная пена, герметики и жидкие гвозди

Министерство экономического развития РФ - опубликовало программу социально-экономического развития РФ до 2020 г. Согласно инновационному сценарию развития российской экономики, аналитики Минэкономразвития прогнозируют к 2020 г. рост производства строительных материалов почти в 2,9 раза, по сравнению с 2012 г. При инерционном варианте развития эта цифра будет несколько ниже - 2,2 раза

Кроме того, прогнозируется увеличение производства строительного кирпича на 260% до 34 млрд. штук; железобетонных конструкций на 380% - до 110 млн. куб. м; керамической плитки на 288% - до 400 млн. кв. м; кровельных материалов на 378% до 2,34 млрд. кв. м; стеновых материалов на 408% - до 75,5 млрд. штук ул. кирпича.

Как несложно заметить, по прогнозам Минэкономразвития в ближайшие восемь лет российскую стройиндустрию ждет мощнейший рывок (даже при инерционном сценарии развития событий).

В связи с этим целесообразно рассматривать перспективы развития отдельных отраслей промышленности строительных материалов.

Отрасль производства полиуретановой монтажной пены, герметиков и жидких гвоздей на территории Свердловской и близлежащих областей на сегодняшний момент не развита. На рынке присутствует продукция европейских и китайских производителей. Продукция обладает высокой степенью ликвидности, т.к. применяется ни один объект проведения ремонтно-строительных работ не обходится без данных материалов.

Поэтому создание новых мощностей с использованием иностранных технологий и оборудования является перспективным направлением Уральской производственной стройиндустрии.

- Маркетинг.

Проведенных маркетинговые исследования, в результате которых сформировались следующие данные:

- Список основных конкурентов.

| Наименование | Продукция | Страна |
| --- | --- | --- |
| MAKROFLEX | Монтажная пена, герметики, клеи, инструменты, очищающие жидкости | Концерн Henkel, Финляндия |
| TYTAN | Монтажная пена, герметики, клеи, грунтовки, кровельные материалы | Концерн SELENA, Польша |
| PENOSIL | Монтажная пена, герметики, клеи, добавки для бетона, очистители, средства для обработки поверхности | Эстония |
| ILLBRUCK | Оконные системы, фасады, наливные полы, кровельные материалы, гидроизоляция | Нидерланды |
| SOUDAL | Монтажная пена, герметики, клеи, инструменты, антикоры, смазочные материалы, кровельные материалы, оконные системы | Бельгия |
| Момент Монтаж | Монтажная пена, герметики, клеи, инструменты, очищающие жидкости, клеящая лента. | Эстония, Финляндия |
| KRASS | Монтажная пена, герметики, клеи, жидкие гвозди | Нидерланды, Швейцария, Польша |

- Объем потребления продуктов в УРФО в 2011-2012 г.г. в натуральном выражении.

- Объем потребления продуктов в УРФО в 2011-2012 г.г. в стоимостном выражении. Рост рынка составляет 20 %.

- Структура потребления монтажной пены по производителям, %%

- Маркетинговая стратегия ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» на 2013 год предполагает выход на рынок в сентябре в момент пика потребления на уровень 10 % от объема потребления и увеличение доли до 25 % в декабре.

План продаж на 2013 год, руб.

- Маркетинговая стратегия на 2014 год предполагает поддержание уровня 25% до марта, затем плавное увеличение доли до 50 % в августе путем увеличения производственных мощностей в 2 раза и поддержание этого уровня до конца 2014 года.

План продаж на 2013 год, руб.

Производство ориентировано на крупных оптовых покупателей. Для успешного продвижения продукции на рынок ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» разработала агрессивную маркетинговую политику, которая предполагает использование следующих инструментов.

- Выпуск продукции высокого качества, удовлетворяющего требованиям потребителей.

- Индивидуальные условия сотрудничества с каждым конкретным оптовым покупателем.

- Маркетинговый бюджет, равный 3% от оборота продукции. Источник финансирования – выручка предприятия.

- Индивидуальные производственные программы для каждого клиента, направленные на изготовление высококачественной конкурентной продукции, удовлетворяющей потребностям конечного потребителя каждого конкретного оптового покупателя.

- Эффективные методы активных продаж в точках продаж конечным потребителям. (Презентации с демонстрацией качества продукции, обучение, акции, бонусные программы, мотивация продающего персонала, мотивация продавца и т.д.).

- Индивидуальный подход к каждому клиенту в процессе разработки маркетинговых мероприятий.

- Оценка рисков

| Вид риска | Характеристика |
| --- | --- |
| Экономический риск (кризисные явления в экономике) | По прогнозам Минэкономразвития до 2020 года в экономике РФ ожидается рост по всем отраслям. |
| Управленческий риск (качество управленческой команды) | Менеджмент осуществляется командой, имеющей профильное образование, многолетний опыт предпринимательской деятельности, создания и управления проектами. |
| Временной риск (чем больше срок вложения средств, тем больше риск) | Срок инвестирования составляет 16 месяцев. Возможен досрочный возврат инвестиций. |
| Инфляционный риск | Курс экономики РФ направлен на снижение инфляции |
| Отраслевой риск | Согласно прогнозам Минэкономразвития до 2020 года отрасль стройиндустрии ожидает стремительный рост |
| Политический риск | Смена правительства никак не отразится на рынок |
| Прочие риски (хищения, обман со стороны партнеров) | Страхование, эффективная работа службы экономической безопасности |

Заключение

Инвестиции в создание на территории Свердловской области предприятия по производству полиуретановой монтажной пены, герметиков и жидких гвоздей в сумме 44 млн. рублей являются эффективным, прибыльным, высокодоходным активом.

Маркетинговое исследование, экономические расчеты, оценка рисков  показывают, что срок окупаемости проекта составит 10 месяцев с момента запуска производства.

Срок возврата инвестиций – 16 месяцев.

Доходность инвестиций, r – 51 % годовых.

Рентабельность инвестированного капитала, ROIC – 151 %

Объем чистой прибыли предприятия – 78 349 280 рублей в год.

Чистая приведенная стоимость, NPV – 496 255 914,7 рублей

Внутренняя норма инвестированного капитала, IRR – 29 %.